АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2016  №  22-п

с. Черноярово

Об  утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство  территории

Чернояровского сельсовета

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п.5.5., п. 5.9 Постановления администрации Чернояровского сельсовета от 25.11.2013 г. № 88/1-п «О Порядке формирования, реализации и  оценки  эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чернояровского сельсовета на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Чернояровского сельсовета                                          Ю.И. Плотников

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

№ 22-п от 25.02.2016 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

"Благоустройство территории Чернояровского сельсовета сельсовета

на 2014-2020 годы"

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО Чернояровский сельсовет; -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; -Совершенствование эстетического вида Чернояровского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; -Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -Повышение общего уровня благоустройства поселения |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 250,7 | 250,5 | -0,08 |
|  | второй год реализации программы | 146,1 | 146,0 | -0,1 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 3. | Показатели результатов деятельности |  |  |  |
|  | Показатель 1 Охват уличного освещения на территории поселения, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 80 | 60 | -20 |
|  | второй год реализации программы | 80 | 60 | -20 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Содержание свалок по требованию СанПина, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 40 | 40 | - |
|  | второй год реализации программы | 40 | 40 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |