| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 27.02.2017 № 23-п с. Черноярово |  |  |
| --- | --- | --- |

О мерах по пропуску весеннего

паводка 2017 года.

В соответствии с постановлением администрации Ташлинского района от 27.02.2017 г. № 134п « О мерах по пропуску весеннего паводка 2017 года », в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы  объектов экономики, сохранности материальных ценностей и проведения противопаводковых мероприятий:

1. Образовать комиссию по пропуску весеннего паводка 2017 года и утвердить в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска весеннего паводка

2017 года согласно приложению 2

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению профилактической работы среди жителей сел согласно приложению 3

4. Рекомендовать руководителю ООО « Агрофирма « «Чеботарёвская»» Рахимкулову И.Г. осуществить необходимые мероприятия по пропуску весеннего паводка 2017 года.

5.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

6.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте администрации Ташлинского района в сети Интернет.

Глава администрации

Чернояровского сельсовета                                                    Ю.И.Плотников

Разослано: администрации района, прокурору района, членам комиссии.

Приложение № 1 к постановлению

главы администрации

от 27.02.2017  №  23-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2017г.

Плотников Юрий Иванович            председатель комиссии,

глава администрации  Чернояровский сельсовет.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Афанасьев Ильдар Иванович                    исполнительный директор ООО «Агрофир

ма Чеботарёвская» ( по согласованию)

Мамотенко Галина Николаевна               заведующая ФАПом с. Черноярово

( по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению

главы администрации

от 27.02.2017  № 23-п

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по обеспечению пропуска весеннего паводка на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет в 2017 году.

| № п/п | мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести очистку внутрипоселковых дорог | 01.03.2017 | Плотников Ю.И. Афанасьев И.И.. ( по согласованию) |
| 2. | Создать рабочую группу по проведению профилактической работы среди населения и информирования населения о номерах телефонов. | до 01.03.2017 | Плотников Ю.И. |
| 3. | Проинформировать население о действиях в случае затопления и о порядке вызова службы спасения с вручением памяток под роспись. | до 10.03.2017 | Плотников Ю.И. |
| 4. | Составить список номеров служебных, мобильных, домашних телефонов руководителей и развесить во всех доступных для населения местах и на сайте | март 2017 | Ковалевская Ю.Н. |
| 5. | Создать оперативный резерв лекарственных и санитарно- хозяйственных средств в ФАПАХ населенных пунктов . | март 2017 | Плотников Ю.И. Мамотенко Г.Н. ( по согласованию) |
| 6. | Выделить дежурных водителей с транспортом на период паводка | март 2017 | Афанасьев И.И. ( по согласованию) |
| 7. | Оказывать содействие населению по пропуску талых вод. | по мере обращения | Афанасьев И.И. ( по согласованию) Плотников Ю.И. |

приложение № 3 к постановлению

главы администрации

от 27.02.2017  № 23-п

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ И СОБСТВЕННИКАМИ  ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Юркова Любовь Валентиновна                 специалист по социальной работе  при

администрации  МО Чернояровский

сельсовет. ( по согласованию)

Юркова Кристина Евгеньевна                  сторож  Жигалинского СК.

Цветков Павел Петрович                           сторож Чеботаревского СК.

Кузнецова Татьяна Ивановна                    уборщица администрации МО

Чернояровский сельсовет