| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.02.2020 № 31-п с. Черноярово |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |  |

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 19.05.2017 г. № 44-п « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об  утверждении  муниципальной  программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»

1.1. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 1.

1.2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год согласно приложению 2.

2. Признать эффективность реализации программы высокой.

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава администрации                                                            Ю.Н. Зленко

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | год, предшествующий отчетному (текущему ) году | отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя( индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | % | 43 | 43 | 62 | 62 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения в год | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  |
| 44 | Количество отремонтированных искусственных сооружений | ед |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2019 год

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»» | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 321,0 | 456,0 | 456,0 | 456,0 |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие Техническое обслуживание дорог местного значения (расчистка, профилирование, грейдирование, и др.) | Техническое обслуживание дорог местного значения (расчистка, профилирование, грейдирование, и др.) | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Основное мероприятие Приобретение и установка дорожных знаков | Приобретение и установка дорожных знаков | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3.Основное мероприятие Освещение автомобильных дорог | Освещение автомобильных дорог | Всего, в том числе: |  | х | х | 245,9 | 188,7 |  | 188,7 |
| 4.Основное мероприятие Мероприятия по очистке от снега, удалению наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования местного значения | Мероприятия по очистке от снега, удалению наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования местного значения | Всего, в том числе: |  | х | х | 73,3 | 130,5 |  | 130,5 |
| 5.Основное мероприятие Мероприятия по приведению пешеходных переходов в соответствии требованиям стандартов, норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения. | Мероприятия по приведению пешеходных переходов в соответствии требованиям стандартов, норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения. | Всего, в том числе: |  | х | х |  |  |  |  |
| 6.Основное мероприятие Подготовка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе: |  | х | х | 1,8 | 136,8 |  | 136,8 |
| 7.Основное мероприятие Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в границах населенного пункта всего, в том числе: с. Черноярово ул. Советская | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в границах населенного пункта всего, в том числе: с. Черноярово ул. Советская | Всего, в том числе: |  | х | х |  |  |  |  |
| 8.Основное мероприятие Отсыпка и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения всего, в том числе: с. Жигалино ул. Набережная | Отсыпка и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения всего, в том числе: с. Жигалино ул. Набережная | Всего, в том числе: |  | х | х |  |  |  |  |