АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 08.02.2021  №   11-п

с. Черноярово

О внесении изменений в постановление от 15.11.2018 № 107-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением администрации Чернояровского сельсовета № 44-п от 19.05.2017 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2018 № 107-п « Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит  официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации                                                             Ю.Н. Зленко

Разослано: Прокуратуре района, финансовому отделу Ташлинского района, бухгалтеру.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Чернояровский сельсовет

от 08.02.2021 № 11-п

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального

образования Чернояровский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

| Наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 4. Постановлением администрации Чернояровского сельсовета № 44-п от 19.05.2017 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |
| Основной разработчик программы | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, адрес: Оренбургская область, Ташлинский район, с.Черноярово, ул.Советская, 36. |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования для удовлетворения потребностей населения и повышения уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи Программы | - Обеспечение текущего функционирования автомобильных дорог общего пользования; - Повышение уровня безопасности дорожного движения в сельском поселении; - Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также искусственных сооружений на них; |
| Целевые индикаторы и показатели | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, а также их значения указаны в Приложении №2 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2019 – 2024 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования из местного бюджета составит 4 278,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 319,2 тыс.руб. 2020 – 396,2 тыс.руб. 2021 – 2373,7тыс.руб. 2022 – 386,1 тыс.руб. 2023 – 401,5 тыс.руб. 2024 – 401,5 тыс.руб. Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий Программы | - Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по обеспечению текущего функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. 2. Мероприятия по капитальному ремонту и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 3. Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2024 году предполагается: - Повысить уровень качества и эффективности обслуживания транспортной системы в сельском поселении; - Создать приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения; - Обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и субъектов экономической деятельности. |

Приложение №1 к муниципальной программе « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на  2019–2024 годы »

Основные мероприятия и ресурсное обеспечение

муниципальной  программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования  Чернояровский сельсовет Ташлинского района  Оренбургской области на  2019–2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Техническое обслуживание дорог местного значения (расчистка, профилирование, грейдирование, и др.) | в течение всего периода | 73,3 | 216,2 | 150 | 150 | 150 | 150 | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
| Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Приобретение и установка дорожных знаков | в течение всего периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
| Мероприятие 2 | Освещение автомобильных дорог | в течение всего периода | 194,0 | 180,0 | 70,182 | 150 | 170 | 170 |  |
| Мероприятие 3 | Мероприятия по очистке от снега, удалению наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования местного значения | в течение всего периода | 35,9 | 0 | 130,0 | 86,1 | 81,5 | 81,5 | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по приведению пешеходных переходов в соответствии требованиям стандартов, норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения. | в течение всего периода | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонти текущий ремонт внутрипоселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них | в течение всего периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в границах населенного пункта всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
|  |  | 2023,518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Черноярово ул. Советская от дома № 46 до дома № 53 Областной бюджет | 3 квартал 2021 Всего: Областной бюджет Бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 1644,617 1625,503 19,114 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Отсыпка и ремонт автомобильных дорог местного значения всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
|  | с. Черноярово ул. Строительная | 3 квартал 2021 Всего: Областной бюджет Бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 378,901 374,497 4,404 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |