| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.02.2023 № 27 -п с. Черноярово |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2025 годы» |  |

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 29.11.2022 № 114-п «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чернояровский сельсовет  Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об  утверждении  муниципальной  программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2025 годы»

1.1. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 1.

1.2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год согласно приложению 2.

2. Признать эффективность реализации программы неудовлетворительной.

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава администрации                                                            Ю.Н. Зленко

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | год, предшествующий отчетному (текущему ) году | отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя( индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основное мероприятие « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень снижения потребления электроэнергии по уличному освещению к предыдущему году | % | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 11.2 | Уровень снижения потребления электроэнергии в помещениях администрации к предыдущему году | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2025 годы» | « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2025 годы» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в сфере энергосбережения | Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в сфере энергосбережения | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 Проведение и участие в семинарах на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Проведение и участие в семинарах на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения на официальном сайте МО Чернояровский сельсовет. Информационное обеспечение мероприятий по энерго-сбережению, информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения на официальном сайте МО Чернояровский сельсовет. Информационное обеспечение мероприятий по энерго-сбережению, информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 Установка энергосберегающего оборудования, осветительных энергосберегающих ламп, конструкций и приборов учета | Установка энергосберегающего оборудования, осветительных энергосберегающих ламп, конструкций и приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 Установка частотных преобразователей в системе коммунальной инфра-структуры | Установка частотных преобразователей в системе коммунальной инфра-структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 Утепление окон в помещениях администрации | Утепление окон в помещениях администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 Выявление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергети-ческих ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение). | Выявление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергети-ческих ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 Стимуляция производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергети-ческих ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергети-ческих ресурсов | Стимуляция производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергети-ческих ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергети-ческих ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2021-2025 годах | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2021-2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |